## Slide 1
Горбунова Мария
Директор направления,
Департамент корпоративного проектного управления
ПАО «Ростелеком»
  Как оцифровать проектную деятельность?

## Slide 2
Почему цифровизация проектного управления — не опция, а необходимость
Изменения в проекты вносятся бессистемно: данные по проектам не консистентны, изменения не валидированы с заинтересованными сторонами
Цифровизация проектной деятельности – это ключ к снижению времени на реагирование и сокращению затрат на отклонения
Паспорта проектов хранятся в разрозненных источниках и форматах: неполные данные и высокие трудозатраты для сбора информации
Статус «вчера, а не сегодня»: отсутствие информации о ходе реализации и причин отклонений в режиме реального времени

## Slide 3
Что подлежит оцифровке?
Портфель
Проект
Процессы
Люди
Реестр проектов
Цели
Выгоды
Видеть общую картину и принимать решения перебалансировке
Сроки
План-график
Бюджет
Риски
Статусы
Управлять проектом эффективно и прогнозируемо
Согласования
Запросы на изменения
Отчетность
Ускорять принятие решения
Команды
Загрузка
KPI
MBO
Связать результат с вовлечением и вознаграждением

## Slide 4
Как это работает на практике?
1
Собрали цифровые паспорта
Заведение всех инициатив в формате цифрового паспорта позволило определить весь периметр проектов с понятными целями и конкретными сроками

## Slide 5
Реестр проектов формируется из параметров цифрового паспорта:
Собрали цифровые паспорта
Сроки реализации

## Slide 6
Реестр проектов формируется из параметров цифрового паспорта:
Цели, задачи и бизнес-выгоды
Сроки реализации
Собрали цифровые паспорта

## Slide 7
Реестр проектов формируется из параметров цифрового паспорта:
Цели, задачи и бизнес-выгоды
Сроки реализации
Собрали цифровые паспорта
Команда проекта с указанием загрузки

## Slide 8
Реестр проектов формируется из параметров цифрового паспорта:
Цели, задачи и бизнес-выгоды
Сроки реализации
Собрали цифровые паспорта
Команда проекта с указанием загрузки
График работ

## Slide 9
Реестр проектов формируется из параметров цифрового паспорта:
Цели, задачи и бизнес-выгоды
Сроки реализации
Собрали цифровые паспорта
Команда проекта с указанием загрузки
График работ
Контрольные точки

## Slide 10
Реестр проектов формируется из параметров цифрового паспорта:
Цели, задачи и бизнес-выгоды
Сроки реализации
Собрали цифровые паспорта
Команда проекта с указанием загрузки
График работ
Контрольные точки
KPI и МВО проектных команд

## Slide 11
Как это работает на практике?
Настроили процесс работы с изменениями
Согласование плана с заинтересованными сторонами и фиксация всех последующих запросов на изменение параметров позволяет получать актуальную и валидную информацию
1
2
Собрали цифровые паспорта
Заведение всех инициатив в формате цифрового паспорта позволило определить весь периметр проектов с понятными целями и конкретными сроками

## Slide 12
Настроили процесс работы с изменениями
Актуализация параметров карточки происходит через запросы на изменения:
Каждый запрос на изменение проходит валидацию со стейкхолдерами
Все изменения сохраняются согласно версиям карточки, что позволяет отслеживать хронологию изменений
Иванов Иван Иванович (Куратор)
Петров Иван Иванович (Согласующий от Заказчика, Бенефициар)

## Slide 13
Настроили процесс работы с изменениями
Согласование плана с заинтересованными сторонами и фиксация всех последующих запросов на изменение параметров позволяет получать актуальную и валидную информацию
Выстроили 3х уровневую систему отчетности
Состав метрик для каждого вида отчета: регулярный статус-отчет по проекту, оперативная отчетность, дашборд эффективности позволяют отслеживать здоровье проектов в динамике и получать объективный статус реализации проектов
1
2
3
Собрали цифровые паспорта
Заведение всех инициатив от Заказчиков в формате цифрового паспорта позволило определить весь периметр проектов с понятными целями и конкретными сроками
Как это работает на практике?

## Slide 14
Для Руководителя проекта: регулярный статус-отчет по проекту, построенный на основе оценки отклонений по бюджету, срокам с выбором типовых причин отклонений, рискам
Для стейкхолдеров: оперативная отчетность по портфелю проектов
Выстроили 3х уровневую систему отчетности

## Slide 15
Для Руководителя проекта: регулярный статус-отчет по проекту, построенный на основе оценки отклонений по бюджету, срокам с выбором типовых причин отклонений, рискам
Для стейкхолдеров: оперативная отчетность по портфелю проектов
Для ТОП-менеджмента: дашборд эффективности позволяет оценить, как происходит достижение выгод и заявленных показателей по портфелю
Выстроили 3х уровневую систему отчетности

## Slide 16
Настроили процесс работы с изменениями
Согласование плана с заинтересованными сторонами и фиксация всех последующих запросов на изменение параметров позволяет получать актуальную и валидную информацию
Выстроили 3х уровневую систему отчетности
Состав метрик для каждого вида отчета: регулярный статус-отчет по проекту, оперативная отчетность, дашборд эффективности позволяют отслеживать здоровье проектов в динамике и получать объективный статус реализации проектов
1
2
3
Собрали цифровые паспорта
Заведение всех инициатив в формате цифрового паспорта позволило определить весь периметр проектов с понятными целями и конкретными сроками
Как это работает на практике?
Создали инструмент для Руководителя проекта
Сводка как рабочая область Руководителя проекта позволяет своевременно отслеживать статус по проектам
4

## Slide 17
Создали инструмент для Руководителя проекта
Статус по работам
Статус по проектам
Статус по бюджету и отклонениями
Предстоящие действия
Просроченные работы

## Slide 18
Результаты внедрения ИСУП
Валидность: Все изменения по проектам проходят валидацию со стейкхолдерами и фиксируется хронология изменения
Полнота: Ключевым и наиболее актуальным источником данных по проекту является его цифровой паспорт в ИСУП
Объективность: Статус по проекту доступен в режиме реального времени и для каждого стейкхолдера – свой инструмент

## Slide 19
Всего проектов в портфеле | 254 | 309 | 255
Завершенные проекты | 67 | 106 (↑38%) | 49
- доля с опережением / в срок | 70% | 79% (↑9%) | 22
- доля позже срока | 30% | 21% (↓9%) | 29
Ср. отклонение (дн) в портфеле | 4,7 | -0,1 (↓4,8 дн) | -3,9 (↓3,8 дн)
Бенчи эффективности системы Феликс в периметре портфеля ключевых проектов Ростелеком «ТОП-100»
2024
2023
2025
Успехи портфеля
из них завершились на более чем 50 дней раньше
2025
6 проектов реализовано на 144 дня раньше срока
4 проекта
2024
30 проектов реализовано на 42 дня раньше срока
6 проектов
2023
19 проектов реализовано на
26 дней раньше срока
4 проекта
Результаты внедрения ИСУП

## Slide 20
01
4 дня
Среднее сокращение отклонения год к году
02
277 650 ₽
Средняя стоимость команды проекта, день/₽
31,7
средний % загрузки команды
22 002
средняя стоимость человеко-дня, ₽
277 650
средняя стоимость проекта 1 день, ₽
39,8
сотрудников в среднем в команде
03
~111 000 000 ₽
Прогнозируемый эффект на портфеле в 100 проектов
Результаты внедрения ИСУП
Бенчи по ресурсам в периметре портфеля ключевых проектов Ростелеком «ТОП-100»

## Slide 21
Спасибо за внимание!